ТЕХНИЧЕСКИЙ STATUS REPORT

CaptivPortal: выполненные работы и оставшиеся долги

Состояние после обновления production до main@ab776af

Кому: Архитектору проекта

Дата: 10 августа 2026 года

Production: /opt/CaptivePortal · captive-portal.service

Текущий main: ab776af — merge PR #37

Принцип: Отделены фактически подтверждённые результаты от незавершённых проверок

# 1. Резюме для архитектора

За последние этапы проект закрыл основную часть ранее зафиксированного долга: Pending Client Session Cleaner доведён до production-контура, устранена гонка token recovery, создана постоянная база знаний, Visitor Registry прошёл production-readiness, Omada credentials вынесены из текущего дерева Git, а CAPPORT получил бесшовное ожидание обнаружения клиента, монотонный прогресс и одноразовую revalidation текущей страницы после AUTHORIZED.

Сегодня main@ab776af доставлен на production обычным fast-forward, сервис перезапущен и находится в состоянии active (running). При этом исправление закрытия captive-окна ещё нельзя объявлять функционально принятым: реальный тест на телефоне сознательно перенесён на вечер.

Главный вывод. Деплой выполнен успешно, но релиз пока имеет два обязательных незакрытых gate: полевой тест same-page revalidation на телефоне и полный Linux pytest на актуальном ab776af.

# 2. Что уже сделано

| Статус | Область | Фактический результат |
| --- | --- | --- |
| DONE | Pending Session Cleaner | Модуль merged через PR #27; временные probe-артефакты удалены PR #28. Production activation ранее подтверждена, reconnect ограничен защитами и аудитом. |
| DONE | Cleaner token race | Commit a9d2f6a / PR #30 не позволяет Cleaner очистить свежий token, опубликованный другим thread; добавлен focused concurrency regression test. |
| DONE | База знаний | PR #29 добавил AGENTS.md, module contracts, workflow, TASK/PLAN/ADR templates, test/deploy/security contracts и path-specific инструкции без runtime-изменений. |
| DONE | Visitor Registry readiness | Commit 6b69d6e / PR #32 усилил SQLite error classification, fail-open поведение, shutdown и integration coverage. Ранее production/observability закрыты с PASS. |
| DONE | TASK-DEBT-01 | Commit 96f7794 / PR #34 вынес четыре Omada OpenAPI-настройки в process environment, сделал fail-closed validation и удалил tracked pyc/__pycache__ и два backup-файла. |
| DONE | CAPPORT discovery | PR #31 добавил bounded ожидание появления клиента; PR #35 заменил location.replace() на последовательный fetch в той же странице, сохранив единый AuthSession/AuthWorker flow. |
| DONE | Монотонный прогресс | Commit 1538090 / PR #36 устранил обратные скачки индикатора при переходах discovery → auth и при быстрых ответах backend. |
| PARTIAL | Закрытие captive-окна | Commit a175919 / PR #37: после подтверждённого AUTHORIZED выполняется window.close(), затем один reload текущей страницы; sessionStorage блокирует цикл. Код deployed, live-тест ещё не выполнен. |
| DONE | Production deploy 10.08 | Создан tag server-backup-before-b5-20260810 на 59a54a3; выполнен git pull --ff-only до ab776af; restart прошёл штатно, сервис active, рабочие logs/ сохранены. |

# 3. Детали сегодняшнего развёртывания

До обновления: серверный HEAD 59a54a3, отслеживаемые файлы чистые; неотслеживаемый logs/ является рабочим каталогом журналов.

Точка отката: tag server-backup-before-b5-20260810 → 59a54a3.

Обновление: fast-forward 59a54a3 → ab776af; изменены только portal.html и два frontend-test файла в составе PR #37.

После restart: captive-portal.service active (running) с 10.08.2026 15:58:46 +04; новый PID 4089494.

Остановка предыдущего процесса была graceful: SIGTERM, завершение public traffic counter и auth executor, затем успешная деактивация.

В представленном журнале нет startup exception. Предупреждения InsecureRequestWarning относятся к обращениям к Omada с отключённой TLS-проверкой и существовали до данного изменения.

# 4. Доказательства и границы проверки

| Контур | Подтверждено | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Linux baseline до последних UX-PR | 894 passed, 10 skipped, 0 failed; compileall и git diff --check — PASS. | Не покрывает изменения PR #34–#37 и потому не является текущим release gate. |
| TASK-DEBT-01 | Focused: 41 passed. Compileall, diff-check, scope и tracked-artifact checks — PASS. | Full suite: 924 passed, 2 failed; чистый full gate не получен. |
| Причины двух падений | Frontend retry reconciliation и AF_UNIX socket test в ограниченной sandbox-среде. | Frontend после этого менялся; AF_UNIX failure классифицирован как environment limitation. Нужен повтор на нормальном Linux. |
| PR #35–#37 | Фактический JS шаблона проверен Node-сценариями: CAPPORT, обычный Omada entry, redirect, отсутствие reload-loop; compile/diff checks — PASS. | Pytest в coding environment отсутствовал; полного suite на итоговом ab776af нет. |
| Visitor Registry | Ранее зафиксирован production/observability PASS: state ready, partial=false, HTTP 200, Loki/Grafana; 455 устройств и 696 snapshots. | Этот historical PASS сегодня после restart отдельно не перепроверялся. |
| Production 10.08 | Fast-forward, restart и systemd health — PASS; startup errors не обнаружены. | Функциональный телефонный тест same-page revalidation перенесён на вечер. |

# 5. Оставшиеся долги и незавершённые проверки

## 1. Полевой тест закрытия captive-окна [P0 · OPEN]

Код PR #37 уже работает на production, но пока подтверждены только статические/Node-сценарии и запуск сервиса. Реакция Android captive WebView после AUTHORIZED зависит от поведения конкретной ОС.

Критерий закрытия: На реальном телефоне получить AUTHORIZED/100%, не делать ручной refresh, подтвердить одну попытку close, максимум один reload текущей /capport/login, отсутствие цикла и автоматическое закрытие окна. Повторить не менее пяти раз.

## 2. Полный Linux regression gate для ab776af [P0 · OPEN]

Последний чистый Linux gate относится к более раннему baseline. После PR #34–#37 полного pytest с 0 failed на актуальном main не зафиксировано.

Критерий закрытия: В нормальной Linux/project environment выполнить python -m pytest -q -rs, compileall и git diff --check; сохранить точные passed/skipped/failed. Несвязанные environment failures отделить от product defects.

## 3. Post-restart health Cleaner / Snapshot / Registry [P1 · UNVERIFIED]

Systemd загрузил drop-in файлы pending-session-cleaner.conf, visitor-snapshot.conf и visitor-registry.conf, однако предоставленный журнал показывает только общий restart. Фактические feature flags и lifecycle events после него не были продемонстрированы.

Критерий закрытия: Без вывода secrets подтвердить enabled/disabled state, один application process, Cleaner scan events, Snapshot writer и Registry state ready/partial=false; сверить текущие DB/journal counters с предыдущей точкой.

## 4. Rotation старого Omada Client Secret [P1 · OPEN]

TASK-DEBT-01 убрал production literals из текущего дерева и сервис после обновления запускается с environment-конфигурацией. Но старое значение остаётся в Git history; доказательства выпуска нового секрета и отзыва старого отсутствуют.

Критерий закрытия: Owner-controlled rotation: выпустить новый secret, обновить production environment, restart/health checks, затем отозвать старый. Переписывание Git history — отдельное решение; rotation обязательна независимо от него.

## 5. TLS verification к Omada [P1 · OPEN]

В current code VERIFY_SSL=false, что подтверждается InsecureRequestWarning в runtime-журнале. Это не регрессия сегодняшнего деплоя, но остаётся security/operations debt.

Критерий закрытия: Выбрать доверенную модель сертификата контроллера: корпоративный/локальный CA либо сертификат с доверенной цепочкой; после проверки включить TLS verification и добавить focused tests/deployment contract.

## 6. Дрейф базы знаний относительно current main [P1 · OPEN]

docs/project-inventory.md, docs/module-index.md, docs/testing.md и docs/modules/pending-session-cleaner.md всё ещё привязаны к baseline 227ebe9 и перечисляют уже закрытые pyc/backup, token-race и location.replace как актуальные риски. Visitor Registry repository-default также легко перепутать с production state.

Критерий закрытия: Обновить inventory/module/testing/deployment документы до ab776af, удалить закрытые долги из active списка, сохранить их в changelog/history и явно разделить repository default от подтверждённого production state.

## 7. Отсутствие GitHub CI [P2 · OPEN]

В repository нет .github/workflows; для merged commits отсутствуют воспроизводимые GitHub Actions status checks. Поэтому green suite зависит от ручного Linux gate.

Критерий закрытия: Отдельным TASK добавить минимальный CI: supported Python, install requirements-dev, targeted/full pytest, compileall и diff/static repository checks. Не смешивать с feature fixes.

## 8. Низкоприоритетная repository cleanup [P2 · OPEN]

В main остаются legacy route/template /success, которые согласованный CAPPORT flow больше не использует, и outputs/omada-webhook-normalized.alloy с незафиксированным ownership. Они не мешают текущему сценарию.

Критерий закрытия: Архитектору решить: документированно сохранить /success как совместимый route или удалить отдельным cleanup TASK; отдельно назначить owner для Alloy artifact либо перенести его в утверждённый infrastructure scope.

## 9. Single-process и in-memory ограничения [P2 · ACCEPTED LIMITATION]

AuthSession, retry guards, Cleaner action limits и workers process-local. Текущий production рассчитан на один application process; после restart часть bounded state начинается заново.

Критерий закрытия: Не считать срочным дефектом при сохранении workers=1. До масштабирования или HA подготовить ADR для shared session storage, inter-process locking/leader election и persistent action guard.

# 6. Рекомендуемая последовательность

Сегодня вечером: выполнить телефонный live-test PR #37 без ручного обновления; при успехе повторить пять подключений и зафиксировать результат.

После теста: снять узкий journal window по времени/MAC и подтвердить AUTHORIZED, отсутствие повторной авторизации и reload-loop.

Техлид: выполнить полный Linux gate на exact main@ab776af и оформить единый test verdict.

Оператор/техлид: перепроверить post-restart состояние Cleaner, Snapshot Collector и Visitor Registry без раскрытия environment values.

Архитектор: выдать отдельные TASK на secret rotation, TLS verification и обновление knowledge base; CI оформить самостоятельным инфраструктурным долгом.

Только после P0-gates объявлять дефекты A/B закрытыми на production и переходить к следующему функциональному этапу.

# 7. Итоговый статус

Вердикт на 10.08.2026. Кодовая часть текущего цикла завершена и развернута; systemd health — PASS. Функциональная приёмка закрытия captive-окна — OPEN до вечернего теста. Release-quality regression gate для ab776af — OPEN. Остальные долги не блокируют сегодняшнюю проверку, но должны быть оформлены отдельными TASK, прежде всего secret rotation, TLS verification и актуализация базы знаний.

# Приложение A. Цепочка ключевых изменений

| Изменение | Результат |
| --- | --- |
| PR #27 / #28 | Pending Session Cleaner merged; probe artifacts removed |
| PR #29 | 4219821 — project knowledge base |
| PR #30 | a9d2f6a — preserve fresh token during Cleaner expiry recovery |
| PR #31 | b1b81ee — wait for Omada client discovery |
| PR #32 | 6b69d6e — Visitor Registry production readiness |
| PR #34 | 96f7794 — externalize Omada credentials and clean repository artifacts |
| PR #35 | f476cf4 — CAPPORT discovery without page reload |
| PR #36 | 1538090 — monotonic connection progress |
| PR #37 | a175919; merge ab776af — same-page revalidation after AUTHORIZED |

# Приложение B. Источники фактов

Фактическое дерево и история origin/main@ab776af.

Repository contracts: project inventory, module index, CAPPORT, Cleaner, Visitor Registry, deployment, testing и security.

TASK-DEBT-01 и приложенные ТЗ/исследования Cleaner, Visitor Registry и CAPPORT defects.

Предоставленный владельцем production transcript обновления и restart от 10.08.2026.

Ранее подтверждённые handoff/test/production results; там, где сегодняшней повторной проверки нет, это прямо отмечено как UNVERIFIED или historical evidence.