ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

Завершение этапа Visitor Registry: production-активация и наблюдаемость в Grafana

Проект: CaptivPortal

Получатель: Архитектор проекта

Дата фиксации: 5 августа 2026 года

Среда: Production, Captive Portal VM 192.168.0.202; Loki/Grafana 192.168.0.220

Итоговый статус: ЭТАП ЗАКРЫТ — PASS

Решение: Visitor Registry включён в production, первичный backfill завершён, база готова к постоянной работе. Поток operational telemetry и snapshot-событий подключён к Loki, а рабочий Grafana dashboard обновлён до версии 38. Пользователь подтвердил работоспособность прежних и новых панелей.

# 1. Цель и границы этапа

Этап объединял две последовательно принятые части: production-включение реестра посетителей и создание наблюдаемости его работы через существующий контур Alloy → Loki → Grafana.

- Application-часть: включить Registry, завершить обработку накопленного журнала, проверить целостность SQLite и отсутствие влияния на основной Captive Portal.

- Infrastructure-часть: доставлять lifecycle telemetry и visitor snapshots в Loki, обновить действующий dashboard без поломки существующих панелей.

- Не входит в закрытый этап: разработка Visit Lifecycle, отдельного web-интерфейса карточек и дальнейшее расширение продукта.

# 2. Итоговый статус

| Контрольная точка | Статус | Подтверждённый результат |
| --- | --- | --- |
| Visitor Registry | PASS | Включён через systemd; worker находится в состоянии ready. |
| Исторический backfill | PASS | 100%; initial_backfill_completed=True; partial=False. |
| SQLite Registry | PASS | Schema v1 готова; PRAGMA quick_check вернул ok. |
| Captive Portal | PASS | Сервис active/running; HTTP 200; NRestarts=0. |
| Telemetry и Loki | PASS | Lifecycle и snapshot-события доступны для LogQL-запросов. |
| Grafana dashboard | PASS | Версия 38 импортирована; старые панели сохранены; новые панели показывают данные. |

# 3. Production-активация Visitor Registry

Registry был включён флагом VISITOR_REGISTRY_ENABLED=true в systemd-конфигурации основного сервиса. После успешного запуска worker продолжил обработку с сохранённого checkpoint, не пересоздавая базу и не теряя уже обработанный прогресс.

## 3.1. Подтверждённое состояние

| Состояние Registry | ready |
| --- | --- |
| Первичный backfill | завершён, 100% |
| Partial mode | False |
| Schema version | 1 |
| База данных | /opt/CaptivePortal/data/visitor_registry.sqlite3 |
| Исходный журнал | /opt/CaptivePortal/logs/visitor_snapshots.log |
| Карточки устройств | 455 на момент production sign-off |
| Сохранённые snapshots | 696 на момент production sign-off |
| Локальная отчётная зона | Asia/Baku |

Суточная статистика на момент проверки 5 августа 2026 года: 1 новое устройство, 11 авторизованных устройств и 12 snapshots. Эти значения относятся только к локальным суткам, а не ко всему историческому объёму базы.

## 3.2. Проверки безопасности включения

- Основной сервис после включения: active/running, ExecMainStatus=0, NRestarts=0.

- Публичный endpoint /api/public/portal-counter продолжил отвечать HTTP 200.

- Целостность SQLite подтверждена: quick_check = ok.

- Обязательные события visitor_registry_started, visitor_registry_backfill_started и visitor_registry_backfill_completed присутствуют.

- После успешной активации критических ошибок не выявлено; автоматический rollback не потребовался.

## 3.3. Разобранные диагностические события

Единственное событие visitor_registry_shutdown_timeout относится к первой попытке остановки во время контролируемого rollback. Checkpoint сохранился, поэтому последующий запуск продолжил backfill и успешно завершил его.

Четыре warning-события visitor_registry_state_changed соответствуют штатным переходам initializing и backfilling в двух попытках запуска. Они не обозначают degraded/unavailable и не блокируют production-приёмку.

Неблокирующее замечание: В исходном ТЗ visitor_registry_state_changed указан как Info, тогда как реализация пишет состояния initializing/backfilling с уровнем Warning. Это следует согласовать как telemetry-правило в будущей плановой корректировке; на работоспособность Registry замечание не влияет.

# 4. Интеграция с Alloy, Loki и Grafana

Для наблюдаемости разделены два источника. Operational lifecycle Registry продолжает поступать из auth_telemetry.log. События captured/failed и поля клиентских snapshots поступают из visitor_snapshots.log как отдельный Loki stream.

## 4.1. Источники и метки

| Operational telemetry | job=captive_portal_auth; service=captive_portal; module=auth_telemetry; component=visitor_registry |
| --- | --- |
| Visitor snapshots | job=captive_portal_visitor_snapshots; service=captive_portal |
| Файлы snapshot-источника | /opt/CaptivePortal/logs/visitor_snapshots.log* |
| Транспорт | Grafana Alloy → central Loki → Grafana |

## 4.2. Обновление рабочего dashboard

За основу взят действующий dashboard Captive Portal — Welcome & Zefer_Parki версии 37. Его UID, datasource, временной диапазон, существующие запросы и 87 старых панелей сохранены. Итоговая версия повышена до 38 и обновляет существующий dashboard при импорте.

- Всего после обновления: 104 панели и 9 переменных.

- Добавлено: 17 элементов Visitor Registry, включая строки разделов и поясняющую панель.

- Добавлены фильтры Visitor: hostname, тип устройства и AP name.

- Переиспользованы общие фильтры MAC и SSID; рабочие SSID Welcome и Zefer_Parki сохранены.

- Сохранено исключение шумного MAC 38:77:07:91:13:FF.

- MAC-адреса отображаются полностью, без маскирования.

## 4.3. Новый раздел Visitor Registry

Раздел покрывает текущую эксплуатационную наблюдаемость:

- Сводка: Snapshots captured, уникальные устройства, snapshot failures, успешность snapshots, предупреждения и ошибки Registry.

- Динамика и распределения: snapshots во времени, устройства по типам, SSID и точкам доступа, Top устройств по snapshots.

- Диагностика: последние зарегистрированные snapshots, ошибки Snapshot Collector и служебные события Visitor Registry.

# 5. Проверка dashboard и фактический результат

До передачи JSON был проверен структурно, после чего обновление было применено в Grafana и подтверждено пользователем.

| Контрольная точка | Статус | Подтверждённый результат |
| --- | --- | --- |
| JSON-синтаксис | PASS | Файл валиден и импортируется. |
| Сохранность dashboard | PASS | 87 прежних панелей и 6 прежних переменных сохранены. |
| Идентификаторы | PASS | Panel ID уникальны. |
| Геометрия | PASS | Перекрытий и выхода за 24-колоночную сетку нет. |
| LogQL variables | PASS | Все переменные, используемые в запросах, определены. |
| Фактическая работа | PASS | Ранее работавшие панели продолжают работать; новые Visitor-панели отображают поступившие записи. |

## 5.1. Почему новых данных пока мало

Небольшое число записей в новых панелях на момент проверки является ожидаемым. Grafana не читает SQLite напрямую и не показывает автоматически все 696 исторических snapshots. Панели считают Loki-события за выбранный временной диапазон и начинают наполняться по мере поступления новых captured/failed событий после подключения источника.

- 455 устройств и 696 snapshots — зафиксированный исторический итог Registry в SQLite на момент sign-off.

- Несколько событий в Grafana — фактический поток Loki в выбранном диапазоне времени.

- По мере новых подключений, авторизаций и обновлений клиентских данных графики, распределения и Top будут постепенно наполняться.

- Пустая отдельная категория или небольшой счётчик при отсутствии соответствующих событий не означает ошибку панели.

Оценка: Наблюдаемость технически работает. Текущая низкая плотность данных — характеристика короткого периода накопления, а не незавершённость этапа.

# 6. Артефакты и эксплуатационные точки

| Dashboard | CaptivePortal_Welcome_Zefer_Parki_v38_Visitor_Registry.json |
| --- | --- |
| Dashboard title | Captive Portal — Welcome & Zefer_Parki |
| Registry CLI | python3 -m app.visitor_registry.cli status ¦ stats ¦ list ¦ show ¦ snapshots |
| Registry database | /opt/CaptivePortal/data/visitor_registry.sqlite3 |
| Registry event source | /opt/CaptivePortal/logs/visitor_snapshots.log* |
| Operational log | /opt/CaptivePortal/logs/auth_telemetry.log* |

# 7. Критерии закрытия этапа

- Visitor Registry включён в production и остаётся включённым.

- Первичный backfill завершён, Registry перешёл в ready, partial=False.

- База данных цела и содержит ненулевой исторический объём.

- Основной Captive Portal не деградировал и продолжает отвечать HTTP 200.

- Lifecycle telemetry и snapshot-события доступны в Loki.

- Dashboard обновлён без регрессии старых панелей.

- Новые панели Visitor Registry отображаются и получают реальные данные.

# 8. Решение для архитектора

Статус этапа: ЗАКРЫТ. Production activation и operational observability Visitor Registry приняты — PASS.

Повторное включение, дополнительные активационные тесты или rollback не требуются. Dashboard и сбор логов оставляются в текущем рабочем состоянии; накопление новых данных продолжается в штатном режиме.

Следующий программный этап проекта — Visit Lifecycle. Он должен планироваться и приниматься отдельно и не является условием закрытия текущего этапа.

# 9. Источники подтверждения

- Production-вывод status/stats и telemetry gate от 5 августа 2026 года.

- Рабочий Grafana dashboard версии 38 и его LogQL-конфигурация.

- Фактическое подтверждение пользователя: прежние панели работают, новые панели отображают поступившие события.