# Техническое задание

## Project Knowledge Base & Copilot Context Optimization v1.0

### Организация репозитория CaptivPortal для снижения расхода GitHub Copilot AI Credits

Проект: CaptivPortal
Исполнитель: технический лидер
Заказчик архитектуры: архитектор проекта
Тип задачи: документация, инструкции агента и организация рабочего процесса
Целевая среда: GitHub-репозиторий CaptivPortal
Статус: финальная редакция для реализации

# 1. Назначение

Необходимо создать в репозитории CaptivPortal постоянную, краткую и однозначную базу проектных знаний, которая позволит GitHub Copilot:

- Быстро определять архитектуру проекта.

- Читать только документы и код, связанные с текущей задачей.

- Не исследовать весь репозиторий при реализации каждого модуля.

- Не изменять несвязанный код.

- Не повторять уже принятые архитектурные решения.

- Не загружать в контекст устаревшие ТЗ, длинные чаты и полные журналы.

- Сначала выполнять целевые проверки, а затем полный набор тестов.

- Завершать задачу после выполнения чётких критериев приёмки.

- Формировать краткий и проверяемый отчёт.

- Сократить расход AI Credits без снижения качества реализации.

Главный принцип:

Copilot не должен каждый раз заново изучать весь CaptivPortal.

Copilot должен получать:
короткие постоянные правила
+
актуальную карту проекта
+
документ конкретного модуля
+
одно точное ТЗ
+
ограниченный список файлов
+
целевые тесты

# 2. Границы задачи

## 2.1. Входит в работу

В рамках настоящего ТЗ необходимо:

- Провести одноразовую инвентаризацию актуального репозитория.

- Создать постоянные инструкции GitHub Copilot.

- Создать AGENTS.md.

- Создать path-specific инструкции.

- Создать краткую карту архитектуры.

- Создать индекс действующих модулей.

- Разделить документацию по подсистемам.

- Создать шаблон технического задания.

- Создать шаблон плана реализации.

- Зафиксировать команды целевых и полных проверок.

- Зафиксировать правила работы с логами.

- Зафиксировать правила выбора модели.

- Зафиксировать правила ведения Copilot-сессий.

- Установить порядок актуализации документации.

- Провести пилотную проверку подготовленной структуры.

- Подготовить отдельный Pull Request.

## 2.2. Не входит в работу

Запрещено в рамках этой задачи:

- изменять бизнес-логику CaptivPortal;

- изменять маршруты /, /capport/api, /capport/login;

- изменять AuthSession или AuthWorker;

- изменять Omada API-вызовы;

- изменять Pending Client Session Cleaner;

- изменять Visitor Registry;

- изменять Snapshot Collector;

- изменять Public Authorization Counter;

- изменять Omada Webhook Normalizer;

- изменять SQLite schema;

- изменять формат JSONL;

- изменять Alloy;

- изменять Loki;

- изменять Grafana;

- изменять production systemd;

- добавлять runtime feature flags;

- добавлять зависимости приложения;

- выполнять общий рефакторинг проекта.

Задача должна быть ограничена:

документацией
+
инструкциями агента
+
шаблонами задач
+
локальными командами проверки

# 3. Источники истины

После реализации должна действовать следующая иерархия:

1. Исходный код и автоматические тесты
2. Актуальная документация в docs/
3. Техническое задание текущей задачи
4. Утверждённый план реализации
5. Постоянные Copilot-инструкции
6. История чата и временные отчёты

История чата не должна считаться постоянным источником архитектуры.

Важные решения из чатов должны переноситься в репозиторий.

При конфликте:

актуальный код и тесты
имеют приоритет над старым отчётом;
новая утверждённая спецификация
имеет приоритет над архивным ТЗ.

# 4. Обязательная одноразовая инвентаризация

Перед созданием документов технический лидер должен проверить фактическое состояние текущей основной ветки.

Инвентаризация выполняется без изменения кода.

Необходимо определить:

- Реальный список каталогов верхнего уровня.

- Реальный список пакетов внутри app/.

- Текущую точку запуска.

- Фактический composition root.

- Текущий путь конфигурации.

- Реальные тестовые каталоги.

- Наличие pyproject.toml, Makefile и lint-инструментов.

- Реальные имена provider и controller-классов.

- Реальные пути модулей:

  - AuthSession;

  - AuthWorker;

  - CAPPORT;

  - Public Authorization Counter;

  - Authorized Client Snapshot Collector;

  - Visitor Device Registry;

  - Pending Client Session Cleaner;

  - Omada Webhook Normalizer.

- Реальные JSONL-журналы.

- Реальные SQLite-файлы.

- Существующие README и docs.

- Устаревшие или дублирующиеся ТЗ.

Результат инвентаризации сохранить:

docs/project-inventory.md

Документ должен отражать только фактическую текущую основную ветку.

Запрещено копировать в него весь исходный код.

# 5. Целевая структура

После выполнения задачи в репозитории должна существовать структура не менее следующей:

.github/
├── copilot-instructions.md
└── instructions/
    ├── python.instructions.md
    ├── tests.instructions.md
    ├── omada-api.instructions.md
    ├── storage.instructions.md
    ├── logging.instructions.md
    ├── background-workers.instructions.md
    └── documentation.instructions.md

AGENTS.md

docs/
├── README.md
├── project-inventory.md
├── architecture.md
├── module-index.md
├── testing.md
├── logging.md
├── deployment.md
├── security.md
├── api/
│   └── omada-open-api.md
├── modules/
│   ├── authorization.md
│   ├── capport.md
│   ├── public-authorization-counter.md
│   ├── authorized-client-snapshot.md
│   ├── visitor-registry.md
│   ├── pending-session-cleaner.md
│   └── omada-webhook-normalizer.md
├── tasks/
│   └── TASK-template.md
├── plans/
│   └── PLAN-template.md
├── decisions/
│   └── ADR-template.md
└── archive/

Технический лидер может скорректировать имена файлов только при наличии уже принятого аналогичного стандарта в репозитории.

Запрещено создавать два документа с одинаковой ответственностью.

# 6. .github/copilot-instructions.md

## 6.1. Назначение

Файл должен содержать только правила, применимые почти к каждой задаче.

Он не должен содержать:

- полные ТЗ модулей;

- историю проекта;

- полные API-ответы;

- большие JSON-примеры;

- логи;

- временные статусы веток;

- production IP, если они не требуются большинству задач;

- сегодняшние ошибки;

- длинные инструкции по Grafana;

- устаревшие roadmap-пункты.

Рекомендуемый предел:

не более 200 строк

Превышение допускается только с объяснением в PR.

## 6.2. Обязательное содержание

В файл включить:

### Project

CaptivPortal — платформа внешнего Captive Portal для Omada Controller.

### Current architecture

Зафиксировать:

- Python-приложение;

- единый composition root;

- общий OmadaProvider;

- AuthSession/AuthWorker как основную авторизационную цепочку;

- CAPPORT как дополнительный вход в ту же бизнес-логику;

- независимые fail-open фоновые модули;

- SQLite persistence только в модулях, которым она предусмотрена;

- JSONL для постоянных data events;

- operational telemetry отдельно от data journals.

### Mandatory rules

Обязательно включить:

- Не изменять несвязанные модули.
- Не выполнять общий рефакторинг без отдельного ТЗ.
- Не менять публичные контракты без требования.
- Не удалять и не ослаблять тесты.
- Не менять ожидаемый результат теста ради прохождения suite.
- Не добавлять зависимости без необходимости.
- Не хранить секреты в репозитории.
- Не логировать Access Token, Client Secret, cookie и Authorization header.
- MAC-адреса в технических логах не маскировать.
- Не писать пароль SSID в логи или телеметрию.
- Проверять Omada HTTP status и JSON errorCode отдельно.
- Ошибка независимого фонового модуля не должна ломать CaptivePortal.
- Не изменять Alloy, Loki, Grafana и production systemd без отдельного ТЗ.
- Не использовать Flask current_app из фонового thread.
- Соблюдать single-process ограничения существующих workers.
- Использовать существующий configuration pipeline.
- Не создавать второй OAuth client или token manager без отдельного решения.
- Сначала запускать целевые тесты.
- Полный suite запускать после прохождения целевых тестов.
- В конце перечислять изменённые файлы и выполненные проверки.

### Commands

Включать только реально существующие команды.

Обязательная базовая проверка проекта:

python -m pytest -q -rs
python -m compileall -q app
git diff --check

ruff, mypy или другие инструменты включать только тогда, когда они уже настроены в репозитории.

Запрещено добавлять новый lint-инструмент исключительно ради настоящего ТЗ.

# 7. AGENTS.md

## 7.1. Назначение

AGENTS.md должен задавать общий порядок работы coding agent.

## 7.2. Обязательный workflow

1. Прочитать ТЗ текущей задачи.
2. Прочитать только документы, указанные в ТЗ.
3. Проверить фактическое состояние связанных файлов.
4. Не исследовать весь репозиторий без доказанной необходимости.
5. Составить короткий план для сложной задачи.
6. Не составлять отдельный план для тривиального локального исправления.
7. Изменять только разрешённые файлы.
8. Реализовать минимально достаточное изменение.
9. Добавить или обновить связанные тесты.
10. Запустить целевые тесты.
11. Исправлять только ошибки, относящиеся к текущей задаче.
12. После целевых тестов запустить полный suite.
13. Проверить compileall и git diff --check.
14. Просмотреть итоговый diff.
15. Подготовить краткий отчёт.

## 7.3. Условия остановки

Агент обязан прекратить изменения и сформировать отчёт, если:

- ТЗ противоречит актуальной архитектуре;

- требуемый endpoint не подтверждён;

- необходим secret;

- требуется изменение запрещённого файла;

- требуется изменение инфраструктуры вне scope;

- фактический контракт существенно расходится с ТЗ;

- обнаружена несвязанная поломка полного suite;

- безопасное поведение невозможно определить из источников;

- задача требует архитектурного решения, отсутствующего в ТЗ.

Агент не должен угадывать API-контракты или enum-значения.

# 8. Path-specific инструкции

Каждый файл из .github/instructions/ должен применяться только к своей области.

Технический лидер обязан использовать синтаксис path matching, поддерживаемый текущей версией GitHub Copilot.

До merge необходимо проверить, что инструкции действительно подключаются для целевых файлов.

## 8.1. python.instructions.md

Применять к Python-коду приложения.

Зафиксировать:

- Python-стиль текущего репозитория;

- type hints для новых публичных интерфейсов;

- defensive copy для mutable controller data;

- отсутствие side effects во время import;

- constructor injection для фоновых компонентов;

- отсутствие неограниченных retry-loop;

- bounded timeout;

- явную обработку shutdown;

- запрет except Exception: pass;

- разрешение широкого exception handler только на внешней fail-open границе с обязательным логированием.

## 8.2. tests.instructions.md

Применять к tests/**.

Зафиксировать:

- тесты не удаляются ради прохождения suite;

- тесты не обращаются к реальному Omada Controller;

- HTTP и время имитируются;

- фоновые threads запускаются только явно;

- тесты должны быть детерминированными;

- sleep() заменяется управляемыми clock/wait abstractions, где это возможно;

- тестируются fail-open сценарии;

- проверяется отсутствие секретов;

- целевые тесты выполняются до полного suite;

- вывод ограничивается -q -rs или --tb=short.

## 8.3. omada-api.instructions.md

Применять к provider/controller-коду.

Зафиксировать:

- Использовать существующий OAuth client_credentials.

- Использовать общий token cache.

- Проверять thread safety общего provider.

- Проверять:

  - transport exception;

  - HTTP status;

  - JSON root;

  - errorCode;

  - структуру result.

- HTTP 200 не означает успех.

- Не возвращать наружу token, headers или полный raw response.

- Не логировать секреты.

- Не угадывать endpoint.

- Не использовать неподтверждённые методы.

- MAC нормализовать существующей общей утилитой.

- Retry должен быть ограниченным.

- POST не повторять вслепую.

- Изменяющая операция требует повторной проверки текущего состояния.

- Не создавать новый OmadaProvider без архитектурного решения.

## 8.4. storage.instructions.md

Применять к persistence-слоям.

Зафиксировать:

- SQL выполняется через repository-слой соответствующего модуля;

- бизнес-логика не должна содержать raw SQL;

- migration version проверяется;

- изменение schema требует документации и тестов;

- запись должна быть идемпотентной, где это предусмотрено контрактом;

- транзакционные границы должны быть явными;

- повреждение независимой БД не должно останавливать CaptivPortal;

- запрещено менять visitor_registry.sqlite3 из Cleaner;

- запрещено смешивать базы разных модулей;

- полные MAC сохраняются без маскировки;

- secrets в SQLite не сохраняются.

## 8.5. logging.instructions.md

Зафиксировать разделение:

Operational telemetry
→ диагностика состояния приложения

Data journal
→ постоянные структурированные бизнес/операционные события

Обязательные правила:

- JSONL: одна запись на строку;

- UTF-8;

- strict JSON;

- UTC timestamp;

- allow_nan=false;

- полный MAC;

- никаких tokens, passwords, cookies или Authorization headers;

- не сохранять полный /override response Omada;

- не менять схему event без документации;

- не использовать print() в production-коде;

- не добавлять Grafana-панели в задачу кодера;

- Coder завершает работу после корректной записи событий в предусмотренный файл.

Зафиксировать действующие журналы после проверки репозитория, включая как минимум:

auth_telemetry.log
visitor_snapshots.log
pending_session_cleaner.log

## 8.6. background-workers.instructions.md

Применять к Snapshot Collector, Visitor Registry, Pending Session Cleaner и будущим workers.

Обязательные правила:

- worker создаётся только в composition root;

- не создаётся при import;

- один worker на process, если архитектура не предусматривает другое;

- fixed-delay вместо overlapping fixed-rate;

- interruptible shutdown wait;

- stop должен быть идемпотентным;

- bounded HTTP timeout;

- bounded verification;

- no new mutation after stopping;

- фоновая ошибка не должна останавливать Flask;

- не использовать current_app из thread;

- feature по умолчанию выключен, если это предусмотрено ТЗ модуля;

- модуль либо выключен, либо включён в рабочем режиме;

- обязательный dry-run не вводить без отдельного решения;

- production rollback выполняется отключением feature и restart, если это контракт модуля.

## 8.7. documentation.instructions.md

Зафиксировать:

- один документ — одна ответственность;

- не дублировать архитектуру в каждом ТЗ;

- использовать ссылки на общие документы;

- указывать статус документа;

- указывать дату актуализации;

- указывать связанный модуль;

- старый документ помечать deprecated или перемещать в archive;

- не оставлять две «финальные» противоречащие версии;

- не копировать полные логи;

- не хранить secrets;

- не включать production credentials;

- примеры должны использовать placeholders.

# 9. docs/architecture.md

Документ должен быть краткой картой системы, а не подробным ТЗ всех модулей.

## 9.1. Обязательные разделы

### Назначение проекта

CaptivPortal обеспечивает внешний Captive Portal и связанные operational-функции для Omada Controller.

### Основной поток авторизации

Omada External Portal или CAPPORT login
→ PortalClientContext
→ AuthSessionManager
→ AuthWorker
→ Omada authorization
→ AUTHORIZED / FAILED / RESET

CAPPORT не должен иметь независимый механизм авторизации.

### Composition root

Зафиксировать фактическую роль run.py:

- создание settings;

- создание общего OmadaProvider;

- создание Flask app;

- создание AuthSessionManager;

- создание фоновых компонентов;

- запуск приложения;

- остановка компонентов.

### Основные подсистемы

Описать по 3–8 строк:

- Configuration;

- Omada Provider;

- Portal/AuthSession/AuthWorker;

- CAPPORT;

- Public Authorization Counter;

- Authorized Client Snapshot Collector;

- Visitor Device Registry;

- Pending Client Session Cleaner;

- Omada Webhook Normalizer;

- Telemetry and journals.

### Направление зависимостей

Зафиксировать:

Web routes
→ application services
→ provider/repository interfaces
→ external API or persistence

Запрещённое направление:

Repository
→ Flask route

Visitor Registry
→ Omada API

Cleaner
→ Visitor Registry database

### Fail-open boundaries

Отдельно перечислить независимые компоненты, отказ которых не должен становиться отказом портала.

### Single-process assumption

Зафиксировать модули, которым требуется один process или один worker.

### Infrastructure boundary

Разделить:

application repository responsibilities
и
Alloy/Loki/Grafana/systemd operational configuration

# 10. docs/module-index.md

Создать таблицу действующих модулей.

Минимальные столбцы:

Модуль
Статус
Путь к коду
Документ
Feature flag
Источник данных
Хранилище
Выходные события
Fail-open
Внешние зависимости
Тесты

Для каждого модуля использовать один из статусов:

active
implemented-disabled
development
paused
deprecated

Не использовать расплывчатые статусы вроде:

почти готов
вроде работает
на проверке

Текущее состояние Visitor Registry и Cleaner должно быть обновлено по фактической основной ветке и production-состоянию на момент выполнения задачи.

# 11. Документы модулей

Каждый документ в docs/modules/ должен содержать только устойчивый контракт.

Обязательная структура:

1. Назначение.
2. Статус.
3. Граница ответственности.
4. Входные данные.
5. Выходные данные.
6. Основные модели.
7. Зависимости.
8. Fail-open поведение.
9. Конфигурация.
10. Data events.
11. Operational telemetry.
12. Persistence.
13. Lifecycle.
14. Тесты.
15. Запрещённые изменения.
16. Связанные ТЗ.

Не копировать в module document все 70–100 пунктов первоначального ТЗ.

Подробное ТЗ хранится как историческая спецификация задачи. Module document отражает итоговый действующий контракт.

# 12. docs/api/omada-open-api.md

Документ должен объединить только подтверждённые устойчивые особенности Omada API.

Зафиксировать:

- OAuth flow;

- заголовок авторизации;

- необходимость проверки errorCode;

- token expiry -44112;

- формат MAC в URL;

- подтверждённые client endpoints;

- подтверждённые AP endpoints;

- отсутствие /clients/{mac}/disconnect;

- рабочий /clients/{mac}/reconnect;

- поведение historical client card;

- read-only AP endpoints;

- запрет логирования /override;

- значения enum, которые пока не расшифрованы;

- правила retry;

- правила mutation verification.

Не включать:

- Client Secret;

- действующие Access Token;

- пароль SSID;

- полный raw /override;

- неподтверждённые endpoint;

- предположения как факты.

# 13. docs/testing.md

Зафиксировать уровни проверки.

## 13.1. Targeted tests

Для каждой задачи ТЗ обязано указывать конкретную команду.

Примеры:

python -m pytest -q -rs tests/visitor_registry
python -m pytest -q -rs tests/pending_sessions
python -m pytest -q -rs tests/test_capport_routes.py

Использовать только реально существующие пути.

## 13.2. Full gate

После целевых тестов:

python -m pytest -q -rs
python -m compileall -q app
git diff --check

## 13.3. Правила

- полный suite не запускать после каждой мелкой правки;

- не передавать Copilot полный verbose output успешных тестов;

- при падении передавать traceback и ближайший контекст;

- не исправлять несвязанные падения без отдельного решения;

- обязательно перечислять passed/skipped/failed;

- Linux-specific gate выполнять перед production-активацией соответствующего модуля.

# 14. docs/logging.md

Зафиксировать:

- Назначение каждого journal.

- Назначение operational telemetry.

- Схему именования events.

- UTC timestamps.

- Полные MAC.

- Запрет secrets.

- Rotation.

- POSIX permissions.

- Правила schema version.

- Границу ответственности Coder.

Отдельно записать:

Coder не настраивает Grafana.
Coder не меняет Alloy.
Coder не меняет Loki.
Работа Coder завершается после формирования корректных событий
и записи их в предусмотренный файл.

# 15. docs/deployment.md

Документ должен содержать только устойчивую operational-последовательность.

Зафиксировать:

- production path /opt/CaptivePortal;

- service name после фактической проверки;

- configuration source;

- отсутствие автоматического .env loader, если это сохраняется;

- порядок deployment;

- команды проверки;

- feature-disabled deployment;

- включение feature после Linux gate;

- rollback feature flag + restart;

- порядок shutdown;

- запрет ручных production-изменений без последующего переноса в Git.

Не помещать в файл secrets или полные environment values.

# 16. docs/security.md

Зафиксировать:

- secrets только через production environment или существующий secret mechanism;

- запрет secrets в Git;

- запрет secrets в тестовых fixtures;

- запрет tokens в logs;

- пароль SSID из Omada /override считается секретом;

- MAC техническим секретом не считается и не маскируется;

- guest source IP проверяется для CAPPORT;

- reverse proxy доверяется только в установленном числе hops;

- raw controller responses должны проходить очистку;

- repository и logs имеют ограниченные POSIX permissions;

- diagnostic exceptions не должны раскрывать secrets.

# 17. Шаблон технического задания

Создать:

docs/tasks/TASK-template.md

Шаблон должен содержать:

# TASK-XXX — название

## 1. Цель

## 2. Текущее состояние

## 3. Требуемое поведение

## 4. Не входит в задачу

## 5. Связанные документы

## 6. Разрешённые для изменения файлы

## 7. Запрещённые области

## 8. Архитектурные ограничения

## 9. Контракты входных данных

## 10. Контракты выходных данных

## 11. Обработка ошибок

## 12. Fail-open / fail-closed решение

## 13. Логирование и события

## 14. Persistence

## 15. Lifecycle и shutdown

## 16. Требования безопасности

## 17. Целевые тесты

## 18. Полная проверка

## 19. Критерии приёмки

## 20. Условие остановки

## 21. Требования к отчёту и PR

Каждое новое ТЗ должно содержать конкретный список разрешённых и запрещённых файлов либо точных областей.

# 18. Шаблон плана реализации

Создать:

docs/plans/PLAN-template.md

Содержание:

# План TASK-XXX

## Связанные документы

## Проверенное текущее состояние

## Затрагиваемые файлы

## Не затрагиваемые файлы

## Шаги реализации

## Изменения контрактов

## Риски

## Тесты

## Rollback

## Нерешённые вопросы

Отдельный план обязателен для:

- нового модуля;

- изменения нескольких подсистем;

- изменения persistence;

- изменения общего provider;

- изменения concurrency;

- изменения lifecycle;

- изменения public contract.

План не обязателен для локальной однострочной или очевидной правки.

# 19. Архитектурные решения

Создать:

docs/decisions/ADR-template.md

ADR использовать только для устойчивых решений, влияющих на будущие задачи.

Примеры:

- один общий OmadaProvider;

- single-process worker;

- один MAC — одна карточка Visitor Registry;

- operational telemetry отдельно от data journal;

- Coder не изменяет Grafana;

- feature binary enabled/disabled без обязательного dry-run;

- Visitor Registry не обращается к Omada;

- Cleaner не обращается к Visitor Registry DB.

Не создавать ADR для мелких реализационных деталей.

# 20. Работа с устаревшими документами

Технический лидер должен найти:

- несколько версий одного ТЗ;

- файлы с названиями final, final2, fixed, new;

- старые отчёты, противоречащие текущей реализации;

- документы, которые Copilot может ошибочно принять за актуальные.

Для каждого такого файла выбрать одно действие:

оставить действующим;
пометить deprecated;
переместить в docs/archive/;
удалить после подтверждения, что он не нужен.

В начале архивного документа добавить:

Status: archived
Superseded by: <path>
Do not use for new implementation.

Не удалять исторические ТЗ без проверки их ценности для аудита проекта.

# 21. Правила Copilot-сессий

## 21.1. Одна задача — одна связанная сессия

Не объединять в одном Copilot-сеансе:

- CAPPORT;

- Visitor Registry;

- Grafana;

- Cleaner;

- AP collector;

- несвязанный баг.

## 21.2. Продолжать текущую сессию, если

- работа над одним модулем продолжается;

- связанные файлы уже прочитаны;

- история не заполнена нерелевантными логами;

- требования не изменились.

## 21.3. Начинать новую сессию, если

- задача завершена;

- начинается независимый модуль;

- контекст заполнен устаревшей диагностикой;

- Copilot смешивает старые и новые требования;

- изменилось утверждённое ТЗ;

- требуется другая область репозитория.

## 21.4. Итоговое резюме сессии

Перед закрытием длинной задачи сохранять:

Цель
Принятые решения
Изменённые файлы
Пройденные тесты
Оставшиеся действия
Риски

Не сохранять полную историю команд и логов.

# 22. Правила работы с логами

Copilot не должен получать полный журнал без необходимости.

Использовать:

journalctl -u captive-portal.service -n 100 --no-pager
tail -n 100 /opt/CaptivePortal/logs/<file>
grep -n '"level":"ERROR"' <file> | tail -50
python -m pytest <target> -q --tb=short

При диагностике передавать:

- временной диапазон;

- component;

- event;

- session_id;

- scan_id;

- action_id;

- MAC;

- строки перед ошибкой;

- саму ошибку;

- несколько строк после ошибки.

Не передавать:

- десятки тысяч успешных строк;

- полные rotated journals;

- полный journalctl за несколько дней;

- необрезанный verbose pytest.

# 23. Выбор модели

Зафиксировать рабочую рекомендацию.

Документация и форматирование
→ лёгкая модель

Локальный тест или простой баг
→ лёгкая/средняя модель

Реализация по точному ТЗ
→ средняя модель

Архитектура, concurrency, persistence, сложный defect
→ сильная reasoning-модель

Финальное критическое review
→ средняя или сильная модель

Сильную модель не использовать автоматически для:

- переименования;

- форматирования;

- создания простых fixtures;

- изменения текста;

- небольшой локальной проверки.

Для сложной задачи допускается:

сильная модель
→ план и критические решения

средняя модель
→ реализация утверждённого плана

Не менять модель внутри связанной сессии без технической причины.

# 24. Контроль AI Credits

Создать в PR template или task report краткий блок:

AI execution summary

Model:
Task type:
Files inspected:
Files changed:
Targeted tests:
Full tests:
Unexpected rework:
Reason for additional context:

Не требуется учитывать каждый токен вручную.

Технический лидер должен анализировать:

- задачи с неожиданно высоким расходом;

- число прочитанных файлов;

- количество переделок;

- объём переданных логов;

- использование сильных моделей;

- противоречия документации;

- отсутствие целевых тестов;

- слишком широкий scope.

# 25. Локальные команды проверки

Создать один простой механизм запуска проверок, только если аналог ещё отсутствует.

Допустимые варианты:

Makefile
scripts/check.sh
scripts/check-target.sh

Нельзя создавать несколько дублирующих способов.

Минимальные команды:

make test
make compile
make diff-check

или эквивалентные scripts.

Команды должны вызывать существующие инструменты, например:

python -m pytest -q -rs
python -m compileall -q app
git diff --check

Targeted-команды добавлять только для реально существующих стабильных групп тестов.

Не создавать десятки Make targets для каждого отдельного файла.

# 26. Пилотная проверка

После создания структуры технический лидер должен провести два тестовых прогона без изменения production.

## 26.1. Локальная простая задача

Например:

- обновление документации;

- добавление одного теста;

- исправление локального validation message.

Проверить:

- Copilot использует global instructions;

- не читает несвязанные документы;

- не изменяет несвязанный код;

- выполняет целевую проверку.

## 26.2. Сложная задача в режиме planning-only

Использовать существующее закрытое ТЗ или учебную задачу.

Команда агенту:

Изучи ТЗ и только перечисленные документы.
Код не изменяй.
Подготовь план, список затрагиваемых файлов и риски.

Проверить:

- не исследуется весь репозиторий;

- правильно определены границы;

- не предлагается изменение Grafana/Alloy;

- учитываются fail-open и shutdown;

- учитываются существующие shared components.

Результаты пилота приложить к PR.

# 27. Обновление документации

Документация должна обновляться одновременно с архитектурным изменением.

В PR checklist добавить:

[ ] Изменилась архитектура?
[ ] Изменился публичный контракт?
[ ] Изменилась конфигурация?
[ ] Изменилась схема data event?
[ ] Изменилась persistence schema?
[ ] Изменился lifecycle?
[ ] Изменились команды тестирования?
[ ] Требуется обновить module-index?
[ ] Требуется ADR?

Если ответ «да», соответствующий документ должен изменяться в том же PR.

# 28. Запрещённые действия для Copilot

Постоянно запретить:

- Читать весь репозиторий без причины.

- Изменять файлы вне scope.

- Рефакторить рабочий код ради стиля.

- Переименовывать публичные интерфейсы.

- Создавать дублирующий provider.

- Создавать второй механизм авторизации.

- Менять SQLite schema без migration.

- Удалять тесты.

- Ослаблять assertions.

- Добавлять бесконечные retry.

- Подавлять ошибки без telemetry.

- Логировать secrets.

- Маскировать MAC.

- Настраивать Grafana без отдельной задачи.

- Настраивать Alloy/Loki без отдельной задачи.

- Менять production systemd без отдельной задачи.

- Добавлять функции, отсутствующие в ТЗ.

- Исправлять несвязанные проблемы полного suite.

- Объявлять задачу выполненной без результатов тестов.

- Оставлять временные debug-файлы в репозитории.

# 29. Pull Request

Создать отдельный PR.

Рекомендуемое название:

docs: add project knowledge base and Copilot agent instructions

PR должен содержать:

- Список созданных документов.

- Список path-specific instructions.

- Краткую карту архитектуры.

- Объяснение источников истины.

- Перечень архивированных документов.

- Список добавленных команд проверки.

- Результаты пилотных прогонов.

- Подтверждение отсутствия изменений runtime-кода.

- Подтверждение отсутствия secrets.

- Результат:

python -m pytest -q -rs
python -m compileall -q app
git diff --check

Если runtime-код не изменён, полный suite всё равно запускается как регрессионное подтверждение.

# 30. Критерии приёмки

Задача считается выполненной, если одновременно выполнены условия:

- Создан .github/copilot-instructions.md.

- Создан AGENTS.md.

- Созданы path-specific instructions.

- Проверено их фактическое применение.

- Создан docs/project-inventory.md.

- Создан docs/architecture.md.

- Создан docs/module-index.md.

- Создан docs/testing.md.

- Создан docs/logging.md.

- Создан docs/deployment.md.

- Создан docs/security.md.

- Создан Omada API document.

- Созданы документы действующих модулей.

- Создан TASK template.

- Создан PLAN template.

- Создан ADR template.

- Определён единственный источник истины для каждого модуля.

- Устаревшие документы помечены или архивированы.

- Инструкции не содержат secrets.

- Инструкции не содержат временные задачи.

- Постоянная инструкция остаётся краткой.

- Зафиксировано, что MAC не маскируется.

- Зафиксирована граница Coder/Grafana.

- Зафиксирована граница application/infrastructure.

- Зафиксирован shared OmadaProvider.

- Зафиксирован единый authorization flow.

- Зафиксированы fail-open компоненты.

- Зафиксированы single-process ограничения.

- Зафиксирован configuration pipeline.

- Зафиксированы команды targeted/full tests.

- Не добавлены ненужные зависимости.

- Не изменена бизнес-логика.

- Не изменены API-контракты.

- Не изменены JSONL schemas.

- Не изменены SQLite schemas.

- Не изменены Alloy/Loki/Grafana.

- Не изменён production systemd.

- Проведён простой пилот.

- Проведён сложный planning-only пилот.

- Результаты пилота приложены к PR.

- Полный pytest suite проходит.

- compileall проходит.

- git diff --check проходит.

- Tech Lead проверил итоговый diff.

- Архитектор подтвердил соответствие документации архитектуре.

# 31. Условие завершения

Работа технического лидера завершается после того, как:

репозиторий содержит
краткую актуальную архитектурную карту,
постоянные инструкции Copilot,
path-specific правила,
разделённую документацию,
шаблоны задач,
короткие команды проверок
и однозначный процесс работы агента.

Задача не включает оптимизацию каждого будущего запроса вручную.

После внедрения любая новая задача должна передаваться Copilot так:

1. Указать TASK-файл.
2. Указать 1–3 связанных документа.
3. Указать разрешённые файлы.
4. Указать запрещённые области.
5. Указать целевые тесты.
6. Указать критерий завершения.

Главный итоговый инвариант:

GitHub Copilot не должен самостоятельно заново восстанавливать архитектуру CaptivPortal из всей истории проекта. Репозиторий должен предоставлять ему короткий, актуальный и однозначный набор знаний, достаточный для выполнения конкретной задачи.