ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ

CaptivPortal

Интеграция проектной базы знаний и финальная верификация Pending Client Session Cleaner

Кому: Архитектору и техническому лидеру

Дата: 4 августа 2026 года

Статус: Работа завершена; merge в основную ветку подтверждён владельцем

Runtime baseline: main 227ebe9 (после merge Cleaner и удаления временного probe)

Knowledge-base commit: 4219821, ветка feature/project-knowledge-base

Итог: В репозиторий встроена единая нормативная база знаний, привязанная к фактическому коду и тестам. Она описывает текущую архитектуру, модули, Omada Open API, тестирование, эксплуатационные границы и правила работы coding agents. Документационный commit не изменил бизнес-логику, API, JSONL/SQLite-схемы, Alloy/Loki/Grafana или production systemd.

# 1. Резюме для руководителей

- Проанализированы 13 исходных материалов: архитектурные ТЗ Visitor Registry, отчёты Omada Open API, исследование сброса сессии, финальное ТЗ Cleaner, временные probe-артефакты, Grafana dashboard и отдельное ТЗ проектной базы знаний.

- Экспериментально подтверждён безопасный механизм завершения зависшей неавторизованной сессии: fresh client GET → guarded POST reconnect → bounded verification. Reconnect закрывает активную сессию, но не блокирует MAC и не удаляет историческую карточку.

- Финальная реализация Cleaner сверена с merged-кодом: один OmadaProvider, общий потокобезопасный token cache на Condition(RLock), полный paginated inventory, две local-protection проверки, fresh preflight, audit-before-action, reconnect-only policy и fail-open lifecycle.

- Интегрирована база знаний: 55 файлов, 2428 добавлений и 41 удаление устаревшего README-текста; runtime diff — 0 файлов.

- Зафиксирован честный test status: targeted Cleaner suite — 64 passed; полный серверный прогон — 866 passed, 10 skipped, 4 failed. Четыре падения относятся к Visitor Registry и требуют отдельной работы техлида.

# 2. Границы и исходные материалы

Работа включала исследование, архитектурную сверку, формирование нормативной документации, структурные проверки и repository handoff. Реализация runtime-кода Cleaner уже находилась в main; в рамках knowledge-base commit она не переписывалась.

| Группа | Материалы | Как использованы |
| --- | --- | --- |
| Visitor Registry | Visitor.txt; TexZadanie.txt; TZ-registracii.txt; TZ2.txt; ТЗ2-дополнения.txt | Границы модулей, события, persistence, lifecycle и требования к тестам. |
| Omada research | Два отчёта Open API; отчёт о сбросе сессии | Проверенные endpoints, поля, errorCode, reconnect и отвергнутые методы. |
| Cleaner | Pending Client Session Cleaner v1.0.docx | Change-intent contract, safety guards, конфигурация, events и acceptance criteria. |
| Временный probe | systemd unit и env example | Использованы как историческое evidence; в main временные probe-артефакты удалены. |
| Наблюдаемость | Grafana dashboard JSON v27 | Сверка data events и operational boundaries; Grafana не менялась. |
| Knowledge base | База знаний CaptivPortal и контекст coding agents.docx | Целевая структура, agent workflow, TASK/PLAN/ADR и критерии приёмки. |

Исследовательские DOCX сохранены как evidence. Они не объявлены устаревшими: нормативное текущее состояние определяется merged-кодом, тестами и актуальными документами docs/.

# 3. Выполненная техническая работа

## 3.1. Omada Open API и сброс pending-сессии

Для Omada Software Controller 5.14.31 подтверждён следующий рабочий action path:

- Получить полный список активных клиентов с pagination и убедиться, что inventory полный.

- Выбрать только wireless=true, active=true, authStatus=1, разрешённый SSID, корректный MAC и uptime не ниже 120 секунд.

- Дважды проверить локальное состояние AuthSessionManager и непосредственно перед действием повторно получить свежую карточку клиента.

- Сначала записать и flush-нуть pending_session.action.planned, затем выполнить POST /openapi/v1/{omadacId}/sites/{siteId}/clients/{clientMac}/reconnect.

- Выполнить bounded verification и записать pending_session.action.completed и pending_session.scan.completed.

Проверенное поведение reconnect: Старая активная Wi-Fi-сессия закрывается; клиент становится active=false и исчезает из active-client list. MAC не блокируется, историческая карточка сохраняется, повторное подключение остаётся возможным.

Для успеха проверяются отдельно HTTP status и Omada JSON errorCode. HTTP 200 сам по себе не означает business success. Код -44112 трактуется как истечение Access Token; повторный POST допустим только после безопасной invalidation, нового token, fresh preflight и повторных protection checks.

Отвергнутые варианты: disconnect (endpoint не подтверждён/вернул 404), DELETE client (нет в локальном Swagger), unauth (клиент и так не авторизован), forget device (относится к управляемым устройствам), block/unblock (слишком жёсткая и меняющая policy альтернатива).

## 3.2. Сверка финальной реализации Cleaner

- Один OmadaProvider создаётся в run.py и передаётся AuthWorker, snapshot collector и Cleaner.

- Shared token cache потокобезопасен: Condition(RLock), один concurrent refresh, атомарная публикация token/expiry и отсутствие partial state при ошибке.

- Cleaner работает как один daemon worker в single-process deployment, использует fixed-delay scheduling и не допускает overlap scans.

- Incomplete inventory, duplicate MAC, local Auth activity, failed preflight, audit error, shutdown или исчерпанные action limits запрещают reconnect.

- Data journal — compact UTF-8 JSONL, schema_version=1, полный MAC, без token, secret, cookie, Authorization header и raw response.

- Repository default: PENDING_SESSION_CLEANER_ENABLED=false; production activation и живая работа подтверждены владельцем 04.08.2026.

## 3.3. Интеграция проектной базы знаний

| Компонент | Результат |
| --- | --- |
| Universal agent rules | Создан AGENTS.md: источники истины, execution modes, capability declaration, stop conditions, security, tests и handoff. |
| GitHub/Copilot adapter | Созданы .github/copilot-instructions.md, восемь path-specific instruction-файлов с applyTo и PR template. |
| Навигация | Созданы docs/README.md, project-inventory.md, architecture.md и module-index.md. |
| Модульные contracts | 11 документов с единым шаблоном из 17 обязательных разделов. |
| Операционные contracts | Созданы testing.md, logging.md, deployment.md, security.md и curated Omada API contract. |
| Agent workflow | Созданы workflow, task-contract, handoff, repository-actions, model-selection и pilot-results. |
| Шаблоны | Добавлены TASK, PLAN и ADR templates. |
| Test tooling | Добавлены pytest.ini с testpaths=tests и scripts/check.sh с pytest → compileall → diff-check. |
| Миграция старых docs | 9 старых технических документов помечены superseded и ведут на новый current module contract; файлы не удалены. |

База разделяет current-state truth (код → тесты → актуальная документация) и change-intent truth (TASK → PLAN → ADR). Это устраняет практику восстановления архитектуры по чатам и временным отчётам и одновременно уменьшает расход контекста: агент читает TASK и только 1–3 связанных документа.

# 4. Repository actions и фактический результат

| Параметр | Фактическое значение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Runtime baseline | main 227ebe9, после PR #27 Cleaner и PR #28 удаления probe | PASS |
| Рабочая ветка | feature/project-knowledge-base | PASS |
| Commit | 4219821 — docs: add project knowledge base | PASS |
| Diff | 55 files; +2428 / -41; runtime files: 0 | PASS |
| Push | Ветка опубликована в origin | PASS |
| PR / merge | Выполнены владельцем; номер PR и merge SHA в доступном evidence не зафиксированы | PASS |
| Финальный main | Владелец подтвердил успешное слияние и clean working tree | PASS |

Scope control: Не менялись runtime business logic, public API, JSONL schema, SQLite schema, dependencies, Alloy, Loki, Grafana, reverse proxy или production systemd.

# 5. Проверки и test evidence

| Проверка | Результат | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Cleaner targeted suite | 64 passed in 0.78 s | PASS | Проверка tests/pending_sessions; параметризация даёт больше test cases, чем 52 test functions. |
| Full server pytest | 866 passed; 10 skipped; 4 failed; 149.86 s | PARTIAL | Все 4 failures находятся в Visitor Registry; full gate нельзя считать зелёным. |
| Compile gate | python -m compileall -q app | PASS | Выполнен независимо в integration workspace с отдельным pycache prefix. |
| Whitespace gate | git diff --check | PASS | Diff чистый. |
| Shell syntax | scripts/check.sh | PASS | Синтаксис проверен; server script остановился на pytest из-за set -e. |
| Markdown links | 0 broken links | PASS | Проверены 54 Markdown-файла knowledge-base snapshot. |
| Module contract shape | 11 × 17 sections | PASS | Все обязательные разделы присутствуют. |
| Path instructions | 8 applyTo definitions | PASS | Отдельные adapters для Python, tests, Omada, Cleaner, logging, storage, workers и docs. |
| Secret-like scan | 0 findings | PASS | В instructions/docs не добавлены secrets. |
| Runtime diff | 0 runtime files | PASS | Изменение документационное/tooling-only. |
| Agent pilots | 2 scenarios passed for current agent | PARTIAL | Cross-agent/Copilot validation не выполнялась и не заявляется. |

## 5.1. Почему полный gate остаётся красным

Последний запуск ./scripts/check.sh на сервере завершился после pytest, поскольку script использует set -e. Поэтому compileall и git diff --check в том конкретном запуске после pytest не выполнялись; они были подтверждены отдельными проверками до commit.

| Кластер | Затронутые tests | Фактическая причина | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| SQLite compatibility | 3 failures | В текущем Python 3.10 модуль sqlite3 не предоставляет используемые SQLITE_CORRUPT / SQLITE_BUSY constants. | Отдельный code TASK для совместимой классификации ошибок или утверждённой версии Python. |
| Worker stop timing | 1 failure | Ожидалось <0.2 s, фактически 0.3418 s в test_final_scan_deadline_preserves_offset_for_restart. | Проверить stop path и устойчивость временного критерия; не ослаблять assertion без анализа. |
| Frontend skips | 10 skipped | Node.js отсутствует в серверном test environment. | Повторить frontend tests в CI/окружении с Node.js. |

Поскольку knowledge-base commit не менял runtime-код, эти failures не вызваны документационной интеграцией. Тем не менее репозиторий нельзя маркировать как full-suite green до их устранения или документированного environment decision.

# 6. Обнаруженные риски и технический долг

| Приоритет | Риск | Влияние | Owner action |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | Full suite: 4 Visitor Registry failures | Нет воспроизводимого зелёного release gate на текущем server Python. | Tech Lead: отдельный TASK, исправление/решение по Python baseline, повторный full gate. |
| Средний | Cleaner -44112 token invalidation window | После compare-and-invalidate повторная no-argument invalidation может удалить свежий token, опубликованный AuthWorker, и вызвать лишний refresh. | Tech Lead: минимальный code fix и focused concurrency regression test. |
| Средний | Нет attached GitHub Actions checks | Merge не имеет автоматически воспроизводимого Linux gate. | Tech Lead: добавить CI для pytest, compileall и diff-check; Node для frontend tests. |
| Средний | Single-process dependency | In-memory sessions, guards и Cleaner worker не поддерживают несколько WSGI processes. | Architect: ADR до multi-process/leader-election изменения. |
| Низкий | Tracked pyc/cache и backup-файлы | Imports создают шумный binary diff; backup-файлы конкурируют с source tree. | Tech Lead: отдельный cleanup TASK; не смешивать с функциональными PR. |
| Низкий | Cross-agent validation pending | Правила доказаны на одном repository-aware agent, но не на независимом агенте/Copilot. | Повторить pilots при изменении universal rules или applyTo routing. |

# 7. Решения и следующие действия

## 7.1. Архитектор

- Признать docs/README.md и module contracts текущей нормативной картой проекта; change intent оформлять через TASK → PLAN → ADR.

- Не разрешать новый OmadaProvider, второй token manager, block/unblock policy, новую persistence-модель или multi-process topology без отдельного архитектурного решения.

- По каждому из девяти superseded документов отдельно решить: оставить как историческую справку или перенести в docs/archive/. Автоматическое удаление запрещено.

- Считать production activation Cleaner эксплуатационным подтверждением, но не заменой повторяемого regression gate.

## 7.2. Технический лидер

- Создать отдельный TASK на четыре Visitor Registry failures и повторить полный suite в целевом Linux/Python environment.

- Создать отдельный узкий TASK на token invalidation race при -44112; добавить focused concurrency test, не меняя reconnect-only policy.

- Добавить GitHub Actions full gate: pytest, Node frontend tests, compileall и git diff --check.

- Обновлять module contract и связанные architecture/testing/deployment docs в том же PR, где меняется поведение модуля.

- Не включать настройку Grafana/Alloy/Loki и production systemd в Coder TASK без отдельного infrastructure/deploy scope.

# 8. Правило дальнейшего сопровождения базы знаний

Базу знаний не требуется обновлять после каждого commit. Обновление обязательно, когда изменяется контракт или фактическое устройство проекта.

| Обновлять обязательно | Обновлять не требуется |
| --- | --- |
| Добавлен, удалён или существенно изменён модуль | Опечатка, форматирование или редакционная правка без изменения смысла |
| Изменены API, env/config, defaults или feature flags | Внутренний refactor без изменения поведения и публичных контрактов |
| Изменены БД, JSONL, events, telemetry или storage paths | Добавлены tests к уже полностью описанному контракту |
| Изменены worker lifecycle, deployment, systemd/Docker boundaries | Мелкий технический commit, не меняющий source of truth |
| Принято ADR, найдено/устранено важное ограничение или изменён portal flow | Промежуточная экспериментальная ветка, не вошедшая в main |

Рекомендуемый процесс: после завершения модуля или существенной группы изменений выполнить сверку актуального main и обновить документацию в том же PR. Между задачами постоянный автоматический контроль GitHub не предполагается без отдельного CI/automation workflow.

Команда для агента: Модуль завершён. Сверь последние изменения в main с базой знаний и обнови её при необходимости.

# 9. Финальный вердикт

Статус работы: ЗАВЕРШЕНО. База знаний создана, проверена, закоммичена, опубликована и по подтверждению владельца успешно влита в основную ветку. Она пригодна как текущая точка входа для архитектора, техлида и coding agents.

При этом релизный test status остаётся частичным до устранения четырёх Visitor Registry failures. Known limitation token invalidation в Cleaner документирован и должен быть вынесен в отдельный code TASK; он не замалчивается и не исправлялся внутри документационного PR.

Agent execution summary: выполнены source review, repository inventory, reconciliation current state vs change intent, documentation-only implementation, structural/static QA, Git handoff и финальная фиксация рисков. Runtime, production infrastructure и observability stack не изменялись.

# 10. Лист приёмки

Таблица фиксирует не повторное тестирование базы знаний, а решения, которые остаются за владельцами соответствующих областей.

| Роль | Решение | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Владелец проекта | Merge базы знаний в main и clean working tree | ПОДТВЕРЖДЕНО |
| Архитектор | Утвердить новую карту источников истины и правила TASK → PLAN → ADR | НА РЕВЬЮ |
| Архитектор | Принять пофайловое решение по 9 superseded documents | ОТДЕЛЬНО |
| Технический лидер | Назначить TASK на 4 Visitor Registry failures | ТРЕБУЕТСЯ |
| Технический лидер | Назначить focused TASK/test на Cleaner token invalidation window | ТРЕБУЕТСЯ |
| Технический лидер | Определить CI full gate с Python и Node.js | ТРЕБУЕТСЯ |

После решений архитектора и назначения трёх технических задач документ может использоваться как финальный handoff без дополнительных пояснений из истории чатов.