# Руководство по развёртыванию с нуля

Для команды нового сервера · Без миграции БД, логов и истории

Дата: 14 октября 2026 · Тип: installation / handoff runbook · Статус: руководство для подготовки и выполнения после утверждения конфигурации нового узла

ЦЕЛЬ: чистый сервер → исходники из Git → один экземпляр CaptivPortal → безопасный HTTPS → Omada External Portal → проверенная авторизация гостя. НЕ ЦЕЛЬ: перенос старых SQLite, логов, NI-history, сессий и snapshots.

Правило точности. В документе разделены (1) проверенные свойства текущего исходного кода и постоянные архитектурные контракты и (2) примерные системные команды для новой Ubuntu-машины. Примеры с NEW_… / <…> нельзя выполнять без замены значений. Версию кода, IP и настройки существующего Omada Controller команда фиксирует самостоятельно в момент подготовки; работоспособность нового сервера этим документом не заявляется.

# 1. Что команда должна получить на выходе

Один установленный экземпляр CaptivPortal с процессом run.py и запуском через systemd, без копирования старых данных.

TLS-сертификат и HTTPS-доступ по согласованному публичному домену; Nginx проксирует на Flask исключительно по 127.0.0.1:8088.

Согласованный Site / SSID / OpenAPI-клиент уже установленного Omada Controller; гостевой телефон действительно проходит портал и получает подтверждённый authorized state.

Раздельные журналы проверки: конфигурация (без секретов), Git commit/tree, статус процессов, HTTP/HTTPS smoke, результат теста с владельческим телефоном и список включённых/выключенных модулей.

Дополнительные аналитические функции развёртываются отдельно, только после принятия базовой авторизации.

# 2. Короткая карта системы

Гость Wi-Fi (SSID, guest VLAN) ↓ открывает External Portal / CAPPORT HTTPS: PORTAL_DOMAIN:443 → Nginx (новый сервер) ↓ доверенный 1 proxy hop 127.0.0.1:8088 → run.py / Flask / AuthSession / AuthWorker ↓ общий OmadaProvider с общим OAuth token lifecycle Существующий Omada Controller HTTPS/OpenAPI ↓ ответ контроллера + повторная проверка состояния клиента AUTHORIZED / контролируемое FAILED Дополнительно, не для первой авторизации: Omada webhook → normalized journal → Visits/Traffic; Omada reads → Observation / Current State → Analytics/Admin; SPAN/Sensor/Suricata → Fingerprint / NI-01 / NI-02A / NI-02B / NI-04.

Важное ограничение: AuthSessionManager и очередь AuthWorker являются процесс-локальными. Проект рассчитан на ОДИН application process. Не ставить несколько gunicorn/uwsgi workers или несколько независимых Portal instances за балансировщиком без новой архитектуры общих сессий.

# 3. Согласовать исходные параметры до установки

| Параметр | Как получить / кто подтверждает |
| --- | --- |
| NEW_SERVER_IP, подсеть, шлюз, DNS | Системный администратор новой машины; зафиксировать фактически. |
| PORTAL_DOMAIN | Owner: точное DNS-имя внешнего портала; если меняется — отдельно проверить hardcoded CAPPORT конфигурацию. |
| OMADA_URL | Адрес установленного Controller, включая HTTPS-порт (старый исследованный адрес не считать новым). |
| OMADA_ID / SITE_ID | Получить у оператора Omada, сверить OpenAPI и реальный Site. Они имеют разную семантику. |
| OMADA_CLIENT_ID / SECRET | Выдать отдельного OpenAPI client с минимально нужными разрешениями; не пересылать секреты в чат/PR. |
| Guest SSID / VLAN / CIDR / DHCP gateway | Сетевой администратор, по текущей сети, а не из старого README. |
| Controller → Server и Guest → Server | Подтвердить маршрутизацию, firewall, разрешение FQDN до авторизации. |
| Нужен ли CAPPORT/DHCP option 114? | Отдельное решение сети. Основной Omada External Portal работает независимо от option 114. |
| Нужны ли Admin, Webhook, Visits, Analytics, Fingerprint, NI? | Записать поэтапные разрешения; все не нужные для первого входа функции оставить выключенными. |
| Git release | Tech Lead / Owner назначают точный SHA и проверяют дерево; не использовать устаревшие SHA из исторических docs. |

# 4. Компоненты: что запускать сразу, что позже

| Очередь | Слой | Решение для clean install |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core Portal/Auth + OmadaProvider | ОБЯЗАТЕЛЬНО, прежде всех остальных. |
| 2 | HTTPS/Nginx + External Portal в Omada | ОБЯЗАТЕЛЬНО для фактического guest test. |
| 3 | CAPPORT (RFC 8908) | В текущем code включён константой, требует проверки Site/domain; DHCP option 114 включать отдельно. |
| 4 | Omada Webhook + Snapshot + Registry + Visit | ПОСЛЕ core; требует согласованного порядка и сетевой доступности. |
| 5 | Observation + Current State + Analytics + Admin | ПОСЛЕ стабильного core и фактического источника данных. |
| 6 | Fingerprint / SPAN / Suricata / DTI NI | Отдельные службы, capture topology и admission; НЕ предусловие входа гостя. |
| 7 | Settings control plane / mutation | Отдельное разрешение: не превращать файл env в свободно редактируемый Admin UI. |

Текущее приложение может создавать отдельные optional компоненты внутри run.py, однако отключённый feature flag не означает, что продукт автоматически будет иметь данные. Отображение unknown/stale/unavailable — нормальное и не означает отсутствие посетителей.

# 5. Базовые инфраструктурные предпосылки

## 5.1. Операционная система и ресурсы

Проверенная прежняя среда — Ubuntu 22.04.x; README требует Python 3.10+. Для нового сервера предпочтительно начать с Ubuntu Server 22.04 LTS или иной версии, прошедшей целевые compatibility checks команды. Жёсткие минимальные CPU/RAM/HDD в репозитории не доказаны: нагрузку выбирают по целевому набору модулей. Для HDD особенно важны показатели IOPS, задержки, RAM для page cache и лимиты SQLite. Не компенсировать архитектурную мелкую запись увеличением числа служб.

uname -a cat /etc/os-release python3 --version hostname -f ip -br addr ip route df -hT free -h timedatectl status

Требования: корректное время (NTP), постоянный IP/адресация, DNS, доступ к Controller, исходящий HTTPS по необходимости, один управляемый путь к диску для SQLite и логов. SPAN/RSPAN NIC, если понадобится, не конфигурировать как gateway/bridge и не смешивать с management NIC.

## 5.2. Сетевые направления

| Откуда → куда | Протокол | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Гостевой телефон → PORTAL_DOMAIN | TCP 443 | Вход на портал до авторизации; Omada walled garden / pre-auth allow. |
| Новый сервер → Omada Controller | HTTPS (порт Controller, например 8043) | OAuth/OpenAPI, lookup клиента и hotspot authorize. |
| Оператор → новый сервер | SSH TCP 22, только management-сеть | Управление сервером; защищённый доступ. |
| Nginx → локальное приложение | 127.0.0.1:8088 | Не публиковать Flask в сеть. |
| Omada Controller → webhook, если включён | HTTPS 443 (или разрешённый маршрут) | Отправка нормализуемых событий, после отдельной настройки. |
| Внешние → Fingerprint TLS, если включён | Обычно 9443; только разрешённые producers | Не часть первого запуска; отдельный приёмочный контур. |

Не открывать SSH/Web Admin/SQLite/8088 в гостевую VLAN. Настроить правильное DNS-разрешение имени портала с клиентского Wi-Fi и проверить фактическую доступность TCP 443 до авторизации.

# 6. Установка базовых пакетов и кода из Git

Далее приведён ПРИМЕР для чистой Ubuntu. Исполняет системный администратор после назначения Git commit, учётной записи и политик безопасности. Команды не выполнялись на новом сервере.

sudo apt update sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip \ nginx ca-certificates curl # Создать непривилегированного пользователя приложения (если ещё нет): sudo useradd --system --home /var/lib/captive-portal \ --create-home --shell /usr/sbin/nologin captivportal # Исходники только через Git, в НЕсуществующий каталог: sudo git clone https://github.com/ZaurNavi/CaptivePortal.git /opt/CaptivePortal cd /opt/CaptivePortal git fetch --tags origin git checkout --detach <APPROVED_FULL_COMMIT_SHA> git rev-parse HEAD git rev-parse HEAD^{tree} git status --porcelain

Если репозиторий требует авторизации, доступ Git выдаётся через стандартную организационную схему, не через токен в командной строке или выводе. Изменение исходников непосредственно на сервере без review не является штатным deploy.

sudo chown -R captivportal:captivportal /opt/CaptivePortal sudo install -d -o captivportal -g captivportal -m 0750 \ /opt/CaptivePortal/data /opt/CaptivePortal/logs sudo -u captivportal -H bash -c ' cd /opt/CaptivePortal && python3 -m venv .venv && .venv/bin/python -m pip install --upgrade pip && .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt' # После установки сделать исходники и venv недоступными для записи процессу: sudo chown -R root:root /opt/CaptivePortal sudo chown -R captivportal:captivportal /opt/CaptivePortal/data /opt/CaptivePortal/logs

Точные зависимости текущего requirements.txt: Flask >=3.0.0, requests >=2.31.0, tzdata >=2024.1, cryptography >=3.4.8. Они указаны нижними границами, без lock-файла; поэтому чистая установка позднее может получить иные версии. Для воспроизводимого релиза фиксировать фактически разрешённый dependency set / артефакт версии и проверить совместимость в лаборатории. Для тестовой среды можно установить requirements-dev.txt (pytest), но полный regression-suite не запускать на production.

# 7. Конфигурация Omada: обязательные значения

## 7.1. Проверить уже работающий Controller

У нового сервера должен быть доступ к Controller по его действующему адресу. Получить Controller ID (OMADA_ID), Site ID и создать/проверить OpenAPI-клиента с полномочиями, достаточными для клиентского чтения и hotspot authorization. Следить, чтобы Site был именно тем, где работает гостевой SSID. Не использовать значения исследований как автоматически действующие.

# Без секретов: connectivity и TLS handshake (не доказательство OpenAPI auth) curl -sS -I --connect-timeout 5 https://<CONTROLLER_HOST>:<HTTPS_PORT>/ # При доверенном сертификате проверка должна проходить без -k. # Если используется self-signed/private CA — установить доверенную CA цепочку # либо отдельно зафиксировать security exception, не скрывать проблему.

Контракт OpenAPI: OAuth2 client_credentials запрашивает токен через /openapi/authorize/token?grant_type=client_credentials. Его передают как Authorization:AccessToken=…. HTTP 200 недостаточно — тело Omada должно содержать errorCode=0. Проверять отказанные permissions, ошибку Site ID и истечение токена. Токен и client_secret нельзя сохранять в протоколе испытаний.

## 7.2. Важный нюанс реального исходного кода

Канонический конфигурационный маршрут: process environment → app/config.py → app/settings.py:get_settings() → runtime composition. Файл .env.example автоматически НЕ читается. Часть параметров жёстко определена в Python: HOST=127.0.0.1, PORT=8088, DEBUG=False, VERIFY_SSL=False, CAPPORT_ENABLED=True, CAPPORT_SITE_ID, CAPPORT_PUBLIC_BASE_URL и CAPPORT_ALLOWED_CLIENT_NETWORKS. Поэтому изменение одноимённой переменной EnvironmentFile может не изменить соответствующее значение. Перед запуском проверить app/config.py выбранного SHA и оформить узкое reviewed изменение привязок Site/FQDN/guest CIDR, если новая инфраструктура отличается от исходной.

VERIFY_SSL=False — подтверждённая security debt. Не выдавать TLS без проверки сертификата Controller за уже защищённую интеграцию. Перевод на verify=true потребует поддерживаемого конфигурационного изменения и проверки сертификата/CA; делать его отдельным security-gated решением.

# 8. Пример внешнего environment-файла и systemd

## 8.1. Отдельный защищённый configuration/secret файл

Создать файл /etc/captive-portal/portal.env под root, режим 0600. systemd читает его через EnvironmentFile; приложение автоматически его не читает. Значения ниже — схема заполнения, НЕ готовая конфигурация и НЕ secret template для публикации.

sudo install -d -o root -g root -m 0700 /etc/captive-portal sudoedit /etc/captive-portal/portal.env sudo chmod 0600 /etc/captive-portal/portal.env sudo chown root:root /etc/captive-portal/portal.env

OMADA_URL=https://<CONTROLLER_HOST>:<HTTPS_PORT> OMADA_ID=<REAL_CONTROLLER_ID> OMADA_CLIENT_ID=<REAL_OPENAPI_CLIENT_ID> OMADA_CLIENT_SECRET=<STORE_SECRET_HERE_SECURELY> # На первом этапе отключить независимые функции, если не согласованы: OMADA_WEBHOOK_ENABLED=false VISITOR_SNAPSHOT_ENABLED=false VISITOR_REGISTRY_ENABLED=false VISIT_LIFECYCLE_ENABLED=false OBSERVATION_FOUNDATION_ENABLED=false CURRENT_STATE_ENABLED=false ANALYTICS_FOUNDATION_ENABLED=false ANALYTICS_API_ENABLED=false WEB_ADMIN_ENABLED=false PENDING_SESSION_CLEANER_ENABLED=false TRAFFIC_PROJECTION_ENABLED=false DEVICE_FINGERPRINT_EVIDENCE_ENABLED=false DEVICE_FINGERPRINT_INTEGRATION_ENABLED=false NETWORK_METADATA_PROJECTION_ENABLED=false NETWORK_SERVICE_MATERIALIZATION_MODE=off # Опционально: до включения webhooks не публиковать traffic метрики PUBLIC_TRAFFIC_COUNTER_ENABLED=false

Это контролируемая конфигурация первого запуска, а не утверждение, что все перечисленные переменные управляют всеми дополнительными сервисами: часть независимых процессов имеет собственный environment-файл и composition root. CAPPORT на данном SHA включён кодовой константой, поэтому его Site/domain сети проверяются отдельно.

## 8.2. Один systemd service

# /etc/systemd/system/captive-portal.service [Unit] Description=CaptivPortal guest authorization (single process) Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=simple User=captivportal Group=captivportal WorkingDirectory=/opt/CaptivePortal EnvironmentFile=/etc/captive-portal/portal.env ExecStart=/opt/CaptivePortal/.venv/bin/python /opt/CaptivePortal/run.py Restart=on-failure RestartSec=5 TimeoutStopSec=120 UMask=0027 Environment=PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.target

Это пример unit-файла новой машины, а не дословный экспорт старой production-конфигурации. Выдать права на /opt/CaptivePortal/data и logs; если включаются дополнительные источники, их права/ACL уточнить отдельно. Не добавлять WSGI multiworker. Включать автостарт только после локальной проверки и конфигурационного review.

sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start captive-portal.service # После успешной приёмки: sudo systemctl enable captive-portal.service systemctl is-active captive-portal.service systemctl show captive-portal.service -p MainPID -p NRestarts --no-pager sudo journalctl -u captive-portal.service -n 100 --no-pager ss -lntp ¦ grep ':8088' ¦¦ true curl -sS -i --max-time 5 http://127.0.0.1:8088/ ¦ head -25

GET / без Omada query-параметров может дать контролируемый 4xx: отсутствие входного контекста не является неисправностью. Показатель active и ненулевой MainPID сами по себе также НЕ доказывают readiness — нужны LISTEN, локальный HTTP и внешний HTTPS.

# 9. TLS/HTTPS и Nginx

## 9.1. Выпустить сертификат до переключения Omada

PORTAL_DOMAIN должен разрешаться в адрес нового HTTPS reverse proxy из сети гостя. Выпуск через ACME/корпоративный CA выбирает SysAdmin, исходя из NAT и внешней достижимости. Сертификат должен доверяться реальным мобильным устройствам. Для гостевого captive-flow обычно нельзя требовать обход TLS-предупреждений или доверять приватному сертификату без предустановленного корня. Сначала проверить домен/сертификат, затем назначать его Omada.

## 9.2. Пример reverse proxy для одного доверенного hop

# /etc/nginx/sites-available/captivportal.conf server { listen 443 ssl; server_name <PORTAL_DOMAIN>; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<PORTAL_DOMAIN>/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<PORTAL_DOMAIN>/privkey.pem; location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8088; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Port 443; proxy_connect_timeout 5s; proxy_read_timeout 60s; } }

Если перед Nginx есть ещё один proxy/CDN/LB, приведённые заголовки недостаточны: требуется отдельное решение реального trusted client IP и количества hops. Код Flask использует ProxyFix x_for/x_proto/x_host/x_port = 1. Не пропускать произвольные клиентские X-Forwarded-* без перезаписи на доверенной границе.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/captivportal.conf \ /etc/nginx/sites-enabled/captivportal.conf sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx curl -sS -I --max-time 10 https://<PORTAL_DOMAIN>/ # Проверка HTTP к реальному target-IP с сохранением hostname/SNI: curl -sS -k --resolve <PORTAL_DOMAIN>:443:<NEW_SERVER_IP> \ -D - -o /dev/null https://<PORTAL_DOMAIN>/

Флаг -k допускается только как диагностический тест обхода проверок для изоляции маршрута; итоговая готовность требует обычной проверки сертификата БЕЗ -k. Для production Nginx добавить отдельный HTTP→HTTPS redirect/ACME challenge и стандартизованную TLS-политику организации.

# 10. Подключение существующего Omada Controller

В интерфейсе контроллера найти точный Site с нужным гостевым SSID; убедиться, что гостевая сеть использует portal-auth/External Portal и указанный SSID привязан к ожидаемой AP/WLAN группе.

Проверить, что OpenAPI-клиент выдан именно тому Controller/Site и способен выполнять требуемые READ и Hotspot auth операции. Провести недеструктивные GET; любой disruptive тест только с телефоном Owner.

Указать внешний Portal URL: https://<PORTAL_DOMAIN>/ — путь текущего Omada External Portal. Не вставлять /admin и не заменять основной URL на /capport/login.

В pre-auth access разрешить DNS-разрешение имени портала и TCP 443 к нему, включая NAT/hairpin или внутренний split-DNS, если нужен. Не открывать весь Интернет вместо walled garden.

Оставить CAPPORT/DHCP option 114 выключенным до приёмки обычного External Portal и проверки, что /capport/api возвращает application/captive+json с корректным Site/IP контекстом.

Если будет активирован webhook, настроить у Controller доставку на https://<PORTAL_DOMAIN>/api/integrations/omada/webhook и согласовать аутентификацию/список разрешённых IP; лог и normalized journal — отдельный этап.

Контроллер и сеть на первой стадии не перенастраивать массово: один тестовый SSID и один принадлежащий Owner телефон; только после PASS переключать настоящий гостевой поток.

# 11. Основная приёмка гостевого подключения

| Шаг | Действие | Ожидаемое свидетельство |
| --- | --- | --- |
| A | Тестовое устройство забыло SSID и подключилось заново | Omada client active; появился корректный MAC/IP в реальном Site. |
| B | Открытие captive portal | URL с правильным доменом, без TLS-предупреждения, страница грузится. |
| C | Вход на страницу | Параметры site/client/AP приходят от Controller, Guest контекст распознан. |
| D | Согласованное действие пользователя | Один AuthSession/worker; нет бесконечного loader/retry. |
| E | Подтверждение Omada | Авторизация подтверждена по controller state, не только HTTP 200. |
| F | Гостевой интернет | Телефон получает ожидаемый доступ; повторное открытие портала корректно. |
| G | Логи и сервис | Нет секретов, traceback/restart-loop; LISTEN, HTTP и HTTPS сохраняются. |
| H | Негативный тест | Недоступный/ошибочный Controller даёт controlled failure, не ложный AUTHORIZED. |

Записывать MAC тестового телефона только в защищённый акт проверки. Рандомизированные MAC и другие клиенты — отдельные серии. Нельзя отключать или разрывать подключения посетителей ради проверки.

# 12. Второй этап: webhook, история, аналитика и Admin

## 12.1. Правильный порядок и зависимости

Уже принятая авторизация → (опционально) Omada webhook / normalized journal → Authorized Snapshot Collector → Visitor Registry и Visit Lifecycle → Observation Foundation / Current State → Analytics Foundation → Admin Web read surfaces → Traffic projection / доп. read features по отдельным gates

Все свежие SQLite создаёт их собственный writer при включении соответствующего модуля. Не копировать production database и не создавать схемы вручную SQL-скриптами по догадке. Для каждого этапа: указать Site/SSID scope, разрешить ровно нужный feature flag, проверить разрешённые директории, starter/readiness, SQLite schema/version и данные на новом owner-controlled test flow. Visitor Registry требует успешных snapshot events; Visit Lifecycle опирается на Auth start и нормализованные offline events; Current State и Observation используют общий OmadaProvider, но независимый acquisition polling.

## 12.2. Admin Web

Административная аутентификация полностью отдельна от гостевой. Чтобы её включить, требуется WEB_ADMIN_ENABLED=true, username, парольный hash, разрешённые source CIDRs, Site allowlist и default Site. Не публиковать Admin в гостевую сеть. По умолчанию всё отключено. Admin browser работает через same-origin /admin/api/v1 и application read services, НЕ через прямой Omada/Loki/SQLite/Analytics bearer. После включения ожидаются /admin/login=200, unauth protected page=redirect, protected API=401 JSON; фактические коды проверяют с учётом текущего релиза.

Stage Settings control plane не является редактором всего process environment; подключать writable Settings отдельно, когда целевые feature gates и activation semantics приняты.

## 12.3. Наблюдаемость

Базовый минимум: systemd journal, /opt/CaptivePortal/logs/auth_telemetry.log, filesystem/SQLite disk baseline, Nginx access/error log с санитизацией чувствительных query. Grafana/Loki/Alloy — отдельный engineering-only путь, не источник истины для Admin. Следить за размером логов и WAL, частотой COMMIT/fsync/checkpoint и мелкими физическими I/O на HDD; не менять SQLite durability вслепую.

# 13. Третий этап: Fingerprint, SPAN и Network Intelligence

Этот этап НЕ включать в базовое ТЗ установки портала. Он требует отдельного инфраструктурного проекта: mirror/SPAN/RSPAN, выделенный capture interface, проверенная topology/placement, доверенная цепочка producer→Evidence, отдельные systemd units, источники Suricata/DHCP, admissible capture scope и versioned classification/service rules. Логи Suricata и полноразмерный PCAP не являются product database.

Существующие компоненты могут включать fingerprint-sensor, fingerprint-suricata, fingerprint-evidence, fingerprint-classification, NI-01 network-metadata, NI-02A attribution, NI-02B projection, NI-04 materialization. Названия, конкретные unit-файлы, их схемы и допустимые стадии необходимо брать из выбранного Git release и deploy/ docs. Нельзя просто копировать IP старой VM 192.168.0.202, sensor interface enp8s0, VLAN999 или Site IDs в конфигурацию нового сервера. Отсутствие capture evidence не должно блокировать guest auth.

# 14. Рабочие проверки после каждого этапа

# Code and service identity cd /opt/CaptivePortal git rev-parse HEAD git rev-parse HEAD^{tree} git status --porcelain systemctl is-active captive-portal.service systemctl show captive-portal.service -p MainPID -p NRestarts --no-pager # Network/HTTPS ss -lntp curl -sS -I https://<PORTAL_DOMAIN>/ sudo nginx -t # Host health df -hT free -h vmstat 1 5 sudo journalctl -u captive-portal.service --since '10 minutes ago' --no-pager # Stored facts (read-only; after each optional writer has started) # Use module's documented check/PRAGMA on its own SQLite. # Do not run arbitrary DELETE/VACUUM against an active SQLite store.

Если нужен целевой pytest/compileall, делать в изолированной лаборатории на ТОЧНОМ release SHA/tree. На рабочем production-host избегать полного тестового комплекса и нагрузочного теста. Код, конфигурация и systemd state — разные объекты приёмки.

# 15. Частые ошибки и первичная диагностика

| Симптом | Проверка / правильная реакция |
| --- | --- |
| unit active, портал недоступен | Убедиться в 127.0.0.1:8088 LISTEN, локальном ответе, Nginx 443, DNS/NAT, сертификате. |
| Ошибка Omada token/permission | Проверить URL, ID, client grant/site permissions, JSON errorCode; секреты не печатать. |
| Телефон не показывает captive-page | Omada External Portal config, pre-auth allow, DNS, actual controller redirect parameters, HTTPS. |
| CAPPORT ведёт на старый домен | CAPPORT_PUBLIC_BASE_URL hardcoded в app/config.py выбранного release; требуется утверждённая замена/совпадение. |
| Unknown/not online в Admin | Проверить optional Current State/Registry, Site/SSID scopes и freshness; не трактовать пустую БД как нулевое число клиентов. |
| Visit не закрывается | Webhook delivery, normalization, site-name→site-id map, offline evidence и reader health. |
| SQLITE_BUSY / медленный HDD | Установить владельца writer, конкурирующих readers, fsync/commit/checkpoints, physical disk wait; не отключать synchronous без решения. |
| Restart loop на первом старте | Config validation, env syntax, права на data/logs, artifact identity, полный первый journal и точный SHA. |
| NI pending растёт | Отдельный NI-02B attribution issue; не менять core auth и не удалять данные автоматически. |
| Мало IP/потерян исходный guest IP | Доверенная proxy boundary, X-Forwarded-For, CIDR, NAT, реальная client connectivity; не доверять raw header от клиента. |

# 16. Формальный чек-лист сдачи новой команды

□ Указаны NEW_SERVER_IP/FQDN, guest SSID/VLAN/CIDR, Omada URL/ID, Site ID (без секретов в отчёте).

□ Назначены exact release HEAD/TREE и проверен clean Git worktree, зависимости сохранены как reproducible evidence.

□ Зафиксированы основной пользователь, unit, рабочий каталог, data/logs права и список activated flags.

□ Проверены сертификат, DNS, предавторизационный доступ 443, доверенный Nginx hop, закрытый TCP 8088.

□ Успешен реальный Omada token/Client lookup и реальная авторизация на Owner-controlled телефоне.

□ CAPPORT Site/domain/guest CIDRs проверены по исходному коду release; DHCP option 114 включён только после отдельных тестов.

□ Нет утечек credentials/tokens и массового network mutation; гость не затронут вне согласованной тестовой области.

□ Отключённые optional функции не мешают auth; активированные модули имеют свои acceptance и source-of-truth.

□ Отдельно приложены smoke результаты local LISTEN/HTTP + external HTTPS + real-phone state.

□ У команды есть rollback: вернуть Omada Portal URL прежнему обработчику, убрать DHCP 114 (если включили), остановить новый unit или откатиться на принятый Git release.

# 17. Что передать Owner и Tech Lead

HANDOFF: FRESH_INSTALL_<DATE> SERVER_HOSTNAME / IP: [non-secret] OS / PYTHON / DISK: [versions] REPO: ZaurNavi/CaptivePortal DEPLOY_COMMIT / TREE: [exact] SYSTEMD_MAINPID / NRESTARTS: [observed] OMADA_CONTROLLER / SITE / TEST_SSID: [non-secret verified] PORTAL_DOMAIN / TLS VALID: [PASS/FAIL] LOOPBACK_8088: [PASS/FAIL] EXTERNAL_HTTPS: [PASS/FAIL] OWNER_PHONE_AUTH_VERIFIED: [PASS/FAIL] CAPPORT_DHCP114: [DISABLED/PASS] WEBHOOK / REGISTRY / VISIT / ADMIN / NI: [OFF or stage-specific PASS] DB_CHECKS / DISK_IO_BASELINE: [summary] P0/P1: [list or zero] SECRETS_IN_REPORT: NO GO / HOLD / ROLLBACK: [decision and approver]

# 18. Источники и границы достоверности

Основано на следующих файлах репозитория ZaurNavi/CaptivePortal, проверенных в рамках подготовки руководства 14.10.2026: README_RU.md, docs/deployment.md, docs/configuration.md, docs/project-inventory.md, docs/security.md, docs/modules/authorization.md, docs/modules/capport.md, docs/modules/admin-web.md, docs/omada_webhook_receiver.md (historical; current normative link указан внутри), app/config.py, app/settings.py, app/controllers/omada_config.py, app/web/web.py, run.py, .env.example, requirements.txt и app/network_metadata_projection/* для архитектурного контекста. Датированные файлы deployment/configuration содержат более старые acceptance SHA; они не заменяют проверку текущего Git release.

Repository: https://github.com/ZaurNavi/CaptivePortal Deployment: https://github.com/ZaurNavi/CaptivePortal/blob/main/docs/deployment.md Configuration: https://github.com/ZaurNavi/CaptivePortal/blob/main/docs/configuration.md Project inventory: https://github.com/ZaurNavi/CaptivePortal/blob/main/docs/project-inventory.md Omada API study: docs/api/omada-open-api.md Current startup authority: run.py, app/config.py, app/settings.py

Не установлено/должно быть подтверждено командой нового сервера: точная ОС/железо, actual Site/IP/DNS/SSID и Omada privileges, выбранный release SHA/tree, cert issuer, текущая Omada portal policy, наличие DHCP option 114, требуемый Admin/NI feature set, законность эксплуатации guest access и эксплуатационные параметры конкретного сервера. Руководство не является санкцией на изменение действующего контроллера или переключение всех клиентов.